# 주조 생산실적 분석 — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data09-25 |
| 제출자 | 정윤욱 |
| 직무·소속 | 생산관리팀 — 주조 생산계획 수립, 생산실적 관리, 주간 생산결산 작성 |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 1차수 |
| 작성일 | 2026-09-29 |
| 문서 상태 | 초안 v0.1 — 메일 접수 기획안 + 첨부 주간표 구조 기반, 1단계 = 주간 엑셀 누적·① 품목 분석·② 주간 결산·③ 규칙 이상 탐지 + AI 프롬프트·④ 보고서 초안, 2단계 = 팀 공유 DB·작업일지 연계·AI 자동 분석 고도화 |

이 문서는 제출자가 메일로 보낸 기획안(2026-09-29 11:29, docs/source/메일_접수_원문.md)과 첨부한 주간 생산실적 엑셀을 과정 기획서 형식(10장)으로 정리한 것입니다.

첨부 엑셀에는 작업자 실명과 실제 품번이 있어 리포에 넣지 않았고, 모양만 docs/source/엑셀_구조.md 에 적었습니다.

## 1. 추진 배경과 현안

매주 주조 생산실적 엑셀에서 품목별 계획 대비 실적, 작업시간, 양품·폐기, 달성률, 폐기율, 비가동시간, 불량·지연 현황을 손으로 모아 주간 생산결산을 만듭니다.

품목별 과거 실적을 한눈에 비교하기 어렵고, 평소보다 저조하거나 폐기율·비가동이 늘어난 품목을 직접 찾아 분석해야 합니다.

바라는 것: 실적을 자동 집계·분석하고, 과거와 비교해 생산성 저하·불량·비가동 증가 품목을 찾아 원인과 확인사항을 제시하는 것.

## 2. 목표

### 2.1 최종 목표 (제출 기획안 4장)

| 번호 | 결과물 |
| --- | --- |
| ① | 품목별 생산분석 화면 — 품목 선택, 계획 대비 실적, 달성률, 양품률·폐기율, 작업시간·시간당 생산량, 최근 4주/8주 추이, 호기별 생산성 비교 |
| ② | 주간 생산결산 자동화 — 지금 결산표 형태로, 기간을 고르면 작업시간·계획수량·양품·폐기·달성률·폐기율·비가동·불량/지연 현황 자동 집계 |
| ③ | AI 생산분석 — 생산성 저하·폐기율 증가·비가동 증가 품목 자동 탐지와 원인, 품목별 문제 요약, 과거 데이터 기반 확인사항·개선방안 |
| ④ | 주간 생산현황 보고서 자동 생성 |

### 2.2 1단계 목표 (이 리포)

지금 쓰는 주간 엑셀을 그대로 넣으면 되게 합니다. 2줄 머리행(묶음 머리 + 열 머리)을 스스로 찾고, 열 이름이 조금 달라도 연결을 고칠 수 있게 합니다.

정확성 기준 = 보내 주신 요약 시트. 도구가 계산한 주간 합계가 「주조 9월 4주차 요약」과 칸마다 같아야 합니다(로컬 확인 결과 21행 모두 일치 — 6장).

③은 규칙이 먼저입니다. 도구가 근거 숫자와 함께 이상을 찾고, AI 에게는 그 계산된 사실만 넘겨 요약·확인사항을 부탁합니다(AI 가 숫자를 지어내지 않게).

설치 없이 도는 정적 웹, 데이터는 이 브라우저에만 저장(서버로 보내지 않음).

## 3. 보유 데이터

| 데이터 | 형태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 주간 생산실적 엑셀 | 시트 「주조 ○월 ○주차」 29열, 2줄 머리행 | 일자·호기·품번·품명·계획수량·근무(HR)·초도품·작업(HR)·주조일자·주조호기·작업자·가동시간·총 수량·양품·폐기·비가동 A~J(분)·비가동내용·ERP중량·생산중량·미달수량. 이번 주 행 아래에 다음 주 계획 행이 함께 있음 |
| 주간 요약(피벗) | 시트 「주조 ○월 ○주차 요약」 | 품명 → 품번별 계획시간·실투입시간·계획수량·양품·폐기·미달 |
| 비가동 코드 범례 | 원자료 시트 아래 | A 셋팅 시간 ~ K 초도개발, G·I 는 계획정지 |
| 과거 주간 실적 | 같은 모양의 주간 엑셀들 | 몇 주 치가 있는지 확인 필요(10장) |
| 작업일지 · 불량·지연 내용 | 기획안에 언급 | 1단계는 주간표의 비가동내용만 씀. 별도 양식은 받지 못함 |

자세한 열 구성: docs/source/엑셀_구조.md.

## 4. 해결 방안 개요

[흐름도 — GitHub 화면의 기획서.md 에서 그림으로 보입니다]

flowchart LR
  X[주간 엑셀 여러 개<br/>2줄 머리행] --> D[열 찾기·연결 확인<br/>범례 읽기]
  D --> M[누적·중복 제거<br/>일자+호기+품번+주조일자<br/>다음 주 계획 행 → 실적 행]
  M --> S[② 주간 결산<br/>품명 → 품번]
  M --> I[① 품목 분석<br/>추이·호기 비교]
  M --> A[③ 규칙 이상 탐지<br/>직전 N주 중앙값 대비]
  A --> P[AI 프롬프트<br/>계산된 사실만]
  S & A & P --> R[④ 주간 보고서<br/>인쇄·Word·엑셀]

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 읽기 | SheetJS 로 모든 시트를 읽고, 머리행 점수가 가장 높은 시트를 실적 시트로 고름(요약 시트는 품번 열이 없어 빠짐). 머리 위 줄을 묶음 머리로 보고 병합 칸을 오른쪽으로 채워, 「비가동(분)」 아래 한 글자 머리를 비가동 코드 열로 인식 |
| 점검 | 총 수량 = 양품 + 폐기, 미달수량 칸 = 양품 − 계획수량, 숫자가 아닌 값, 양품은 있는데 작업(HR)이 빈 행, 같은 파일 안 중복 행을 경고(반영은 함) |
| 누적 | 같은 행 = 일자 + 호기 + 품번 + 주조일자. 다시 가져오면 새 값으로 바꿈. 주조일자·실적이 빈 「계획만 있는 행」은 같은 일자·호기·품번의 실적 행이 오면 그 행으로 대신함 |
| 기준일 | 주조일자, 없으면 일자. 실제 파일에서 이 기준이 요약 피벗의 범위(4~29행)와 정확히 같은 26행을 이번 주로 잡음 |
| 지표 | 달성률 = 양품 ÷ 계획수량 · 폐기율 = 폐기 ÷ (양품 + 폐기) · 양품률 = 1 − 폐기율 · 시간당 양품 = 양품 ÷ 작업(HR) · 미달 = 양품 − 계획수량 · 작업 1시간당 비가동(분, 계획정지 제외) |
| 이상 탐지 | 대상 주의 값을 직전 N주(기본 4) 가운데 그 품목·호기가 생산된 주의 중앙값과 비교. 직전 생산이 2주 미만이면 비교하지 않고 「기준선 부족」 |

## 5. 주요 기능 — 1단계 / 2단계

| 요청 | 단계 | 1단계에서 한 것 / 미룬 이유 |
| --- | --- | --- |
| 주간 엑셀 가져오기 | 1단계 | 여러 파일 한꺼번에, 끌어다 놓기. 파일마다 시트 선택·열 연결 확인·경고 목록, 확인한 파일만 반영. 반영 결과(새 행·바뀐 행·계획 → 실적 대체·건너뛴 계획 행) 알림 |
| ① 품목별 분석 | 1단계 | 품목·기준 주·추이 기간(4/8/12주) 선택. 계획 → 양품·달성률·양품률/폐기율·시간당 양품 타일, 계획 대 양품 막대, 시간당 양품·달성률·폐기율 꺾은선(각각 따로 — 한 그래프에 두 척도를 섞지 않음), 주별 표, 호기별(실제 주조호기) 시간당 양품·폐기율·비가동, 이번 주 작업 행 |
| ② 주간 생산결산 | 1단계 | 주 또는 날짜 범위. 품명 합계 → 품번 행 → 총합계, 계획시간·실투입시간·계획수량·양품·폐기·미달·달성률·폐기율·시간당 양품·비가동 코드별(분)·비가동 합계·비가동내용. 엑셀(결산 + 행 목록), 인쇄 |
| ③ 이상 탐지 (규칙) | 1단계 | 시간당 생산량 −20%, 달성률 −15%p, 폐기율 +3%p(폐기 3개 이상), 작업 1시간당 비가동 +70%(늘어난 비가동 120분 이상) — 모두 화면에서 바꿀 수 있음. 품목과 호기 둘 다 검사하고, 같은 주에 겹치는 이상(예: 4호기 비가동 ↔ 그 호기에서 돈 품목)을 「관련」으로 잇기. 각 항목에 이번 주 값·기준선·비교한 주·비가동 상위 코드·비가동내용 |
| ③ AI 분석 | 1단계(반자동) | 계산된 사실만 담은 프롬프트(작업자 이름 없음) → 회사가 허용한 AI 에 붙여 넣고 답을 다시 붙여 넣음. 선택: 설정에서 OpenAI 호환 주소·모델·본인 키를 넣으면 「설정한 AI 서버로 보내기」(키는 리포에 없음, 기억을 고를 때만 이 브라우저에 저장). 사내 LLM 서버 주소도 넣을 수 있음 |
| ④ 주간 보고서 | 1단계 | 총괄·품명별 실적·주요 문제·호기별 가동·다음 주 계획·AI 의견(붙여 넣은 경우). 인쇄/PDF, Word(.doc), 엑셀(보고서·결산·이상), 글자 복사 |
| 비가동 코드 이름 | 1단계 | 파일의 범례에서 자동으로 읽고, 설정에서 고치기·계획정지 표시 |
| 가상 샘플 | 1단계 | 같은 모양 8주 파일(가짜 품번 SMP-…, 작업자A~F). 7·8주차 4호기 설비 이상 비가동, 8주차 SMP-P202 폐기율 급증을 일부러 심음 → 1~6주차 이상 0건, 7·8주차에 두 이상이 잡힘(테스트로 고정) |
| 팀 공유·기기 간 동기화 | 2단계 | supabase/schema.sql(생산 행·비가동·코드·주간 보고서, 본인 행만 RLS)과 로컬 검증 하네스는 준비함 |
| 작업일지·불량 상세 연계 | 2단계 | 작업일지 양식을 받으면 불량 유형·지연 사유를 품목과 이음(10장) |
| AI 원인 분석 고도화 | 2단계 | 과거 같은 이상이 났을 때의 조치 기록을 쌓아 AI 가 참고하게 함(조치 기록 칸이 먼저 필요) |
| 목표값·표준 시간당 생산량 | 2단계 | 지금은 「직전 N주 중앙값」이 기준. 품목별 표준 사이클타임이 있으면 그것과도 비교 |

## 6. 기대 산출물

주조 생산실적 분석(웹, 1단계) — https://aebonlee.github.io/data09-25/ (「샘플 8주로 시작」으로 바로 둘러볼 수 있음)

로직과 테스트 — js/logic.js, test/logic.test.mjs(28개): 2줄 머리행 찾기, 열 이름 변형, 필수 열 누락과 수동 연결, 요약 시트 무시, 범례, 날짜(일련번호·Date·글자), 누적·중복·계획 행 대체, 결산 합계, 기준일, 샘플 이상 2종·거짓 경보 0, 기준 바꾸기, 프롬프트, 보고서, 엑셀 왕복

실제 파일 검증(로컬, 값은 리포에 없음) — 요약 시트 21행(품번 18 · 품명 2 · 총합계 1) × 5개 값 + 행 수 모두 일치

DB 스크립트 — supabase/schema.sql + 로컬 검증 하네스(scripts/sqltest/)

## 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 이 프로젝트에서 쓰는 곳 |
| --- | --- |
| DAY1 암묵지 자산화·전략기획 | 매주 손으로 하던 결산·이상 찾기 규칙(무엇을 「평소보다 나쁘다」고 보는가)을 숫자 기준으로 적어 둠 |
| DAY2 코랩(Python)·바이브코딩 | 집계·탐지 로직과 화면 제작 — 이 프로젝트의 중심 |
| DAY3 멀티모달 비정형 정보화 | 비가동내용(자유 글)을 코드별로 모아 상위 내용 보여 주기 |
| DAY4 RAG | (2단계 후보) 과거 조치 기록을 찾아 AI 에게 근거로 주기 |
| DAY5 Make 자동화 | (2단계 후보) 매주 공유 폴더에 올라온 주간표를 읽어 보고서 초안을 메일로 |

정적 웹(HTML·CSS·일반 스크립트), index.html 을 더블클릭해도 열립니다. 엑셀 읽기·쓰기는 vendor/xlsx.full.min.js(SheetJS), 그래프는 직접 그린 SVG. 외부 CDN 없음.

저장은 localStorage data09-25.db 한 칸, AI 연결 설정은 data09-25.ai.

## 8. 개발 단계

### 1단계 — 가져오기 + ①~④ (완료, 2026-09-29)

주간 엑셀 누적(열 연결·경고·중복 제거), ① 품목 분석, ② 주간 결산(엑셀), ③ 규칙 이상 탐지 + AI 프롬프트(반자동·선택 자동), ④ 보고서 초안(인쇄·Word·엑셀), 가상 샘플 8주, DB 스키마·검증 하네스

### 2단계 — 공유·연계·고도화

[ ] 계정 + supabase/schema.sql 연결: 팀이 같은 실적·보고서를 봄(작업자 이름은 올리지 않음)

[ ] 작업일지·불량/지연 양식 연계(양식 확인 후)

[ ] 이상에 대한 조치 기록 칸 → 다음에 같은 이상이 나면 과거 조치를 함께 보여 주고 AI 근거로 씀

[ ] 품목별 표준 사이클타임·목표 달성률과의 비교

[ ] 결산표를 실제로 쓰시는 양식(요약 시트와 다르다면)과 같은 칸 배치로 내보내기

## 9. 기대 효과

주간 결산 시간 단축 — 엑셀을 넣고 기간만 고르면 요약 시트와 같은 합계가 나오고, 비율·비가동까지 한 표에 모입니다.

놓치는 품목 줄이기 — 모든 품목·호기를 매주 같은 기준으로 과거와 비교해, 근거 숫자와 함께 목록으로 보여 줍니다.

보고서 초안 자동화 — 총괄·문제·호기·다음 주 계획이 채워진 초안에서 시작합니다.

실제 절감 시간은 측정 전이라 적지 않습니다.

## 10. 확인 필요 사항 (수강생께)

비가동 코드 A~K — 파일 범례(A 셋팅 시간 · B 형치구 이상 · C 설비 이상 · D 자재 대기 · E 작업 대기 · F 기타 작업 · G 회의(계획정지) · H 결근 · I 교육(계획정지) · J 기타 · K 초도개발)를 그대로 읽어 씁니다. 맞나요? K(초도개발)는 범례에만 있고 열이 없는데, 초도품 시간은 어디에 적으시나요? 이상 탐지에서 G·I(계획정지) 말고도 빼야 할 코드(예: H 결근)가 있나요?

실제 주간 결산표 양식 — 보내 주신 요약 시트(피벗)와 실제로 보고하시는 결산표가 같은가요? 다르면 양식을 한 부(값은 지워도 됨) 보내 주세요. 칸 배치를 그대로 맞추겠습니다.

요약 시트의 「미달수량」 — 피벗 값 설정이 「개수」라서 행 수(총합계 26)가 나오고 있었습니다. 원래 뜻은 양품 − 계획수량의 합(이번 주 −40)이 맞나요? 도구는 수량의 합으로 계산합니다.

호기 목록 — 이번 주 파일에는 1~6호기가 있습니다. 호기가 더 있거나 호기마다 다른 설비(톤수 등)라면 알려 주세요. 호기별 비교를 설비 종류별로 나눌 수 있습니다.

과거 주간 실적 — 몇 주 치가 같은 모양으로 있나요? 이상 탐지 기준선에 최소 2주, 기본 4주가 필요합니다. 예전 파일의 열 구성이 다르면 한 부 보내 주세요.

지표 정의 — 달성률 = 양품 ÷ 계획수량, 폐기율 = 폐기 ÷ (양품 + 폐기), 시간당 생산량 = 양품 ÷ 작업(HR)으로 했습니다. 회사 기준(예: 총 수량 기준, 가동시간 기준)이 다르면 알려 주세요.

가동시간 칸 — 분 단위로 보이는데, 가동시간 + 비가동 = 작업(HR) × 60 이 행마다 조금씩 다릅니다. 가동시간은 어떻게 적는 값인가요? (지금은 표시·보관만 하고 계산에는 쓰지 않습니다)

주 번호 — 「9월 4주차」를 그 주 목요일이 속한 달 기준(9/21~27 = 9월 4주차, 9/28~10/4 = 10월 1주차)으로 붙였습니다. 회사 기준과 같나요?

AI 사용 — 회사에서 쓸 수 있는 AI(외부 ChatGPT·사내 LLM)가 있나요? 1단계는 복사·붙여 넣기가 기본이고, 프롬프트에는 계산된 숫자·품번·비가동내용만 들어갑니다(작업자 이름은 넣지 않음). 품번을 외부 AI 에 보내도 되는지 보안 기준을 확인해 주세요.

## 부록. 제출 원문 요약

| 출처 | 파일 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 메일 (2026-09-29 11:29, 제목 「[프로젝트 기획안] 정윤욱」) | docs/source/메일_접수_원문.md | 1 직무·소속 · 2 현안 · 3 보유 데이터 · 4 희망 결과물 ①~④ |
| 첨부 엑셀 「9-4 주조 생산실적.xlsx」 | 리포에 없음(실명·실제 품번) — docs/source/엑셀_구조.md | 원자료 시트(78행 × 29열) + 요약 피벗 시트 |